Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 14.10.2019

| 2. 2.6. 2.6.1. 2.6.1.7. | Bildung Schulanlagen Planung, Bau, Unterhalt, Erwerb, Verkauf, Bewirtschaftung, Unterhalt Turnhalle (Magglinger-Norm) | 2019-192 |
| --- | --- | --- |
|  | Neubau Turnhalle; Bauprojekt |  |
|  | Neubau Turnhalle (Magglinger-Norm); Verpflichtungskredit |  |

I. Sachverhalt

- Mit Entscheid Nr. 2019-182 vom 26. September 2019 hat der Gemeinderat unter dem Vorbehalt einer allfälligen Submissionsbeschwerde sowie der Genehmigung des entsprechenden Verpflichtungskredites durch die Gemeindeversammlung der Firma ERNE AG Holzbau, Laufenburg, den Gesamtleistungsauftrag für den Neubau der Turnhalle vergeben.

- Der dazu notwendige Verpflichtungskredit soll der Gemeindeversammlung vom 28. November 2019 unterbreitet werden. Der entsprechende Botschaftstext wurde von Urs Emch, Vizeammann, und Françoise Okle, Gemeinderätin, ausgearbeitet und liegt zur Genehmigung vor.

II. Erwägungen

Ausgangslage

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 29. November 2018 hat der Gemeinderat, und ergänzend die Schulpflege, ausführlich über das Vorhaben berichtet. Angelehnt an diese Ausführungen werden die Grundlagen nachstehend erläutert.

Bergdietikon ist dank seiner attraktiven Wohnlage und der ausgezeichneten Infrastruktur äusserst beliebt, vor allem auch bei jungen Familien. Diese erfreuliche Entwicklung führt dazu, dass die Kinderzahlen stark angestiegen sind, stärker noch, als dies vor Jahren angenommen werden konnte. Wir hatten in den letzten Jahren überproportionale Geburtenraten zu verzeichnen, ein Trend, der gesamtschweizerisch beobachtet werden kann. Zudem fand auch ein intensiver Generationenwechsel in den bestehenden Einfamilienhausquartieren statt, was zu einem Zuwachs an Familien mit Kindern mit sich gezogen hat. Die vom Gemeinderat im Mai 2010 in Auftrag gegebene Schulraumplanung konnte diese Entwicklung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht voraussehen.

Die Schule expandiert und es muss neben neuem Schulraum auch Platz für angegliederte Raumbedürfnisse geschaffen werden. Auch die Turnhalle ist von dieser Entwicklung betroffen. Die Entwicklung im Bereich der Schülerzahlen wird sich in den nächsten Jahren noch ausweiten. Nebst der Schule sind zahlreiche andere Gruppierungen aus dem Bereich Vereine, Kultur und Sport an der Nutzung der Turnhalle interessiert, was bereits heute zu Engpässen führt.

Eine vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Studie zeigte zudem, dass bei der bestehenden Turnhalle ein zwingender Renovationsbedarf besteht, damit bei sportlichen Betätigungen die Sicherheit nach wie vor gewährleistet ist. Für grössere sportliche Anlässe ist zudem die bestehende Turnhalle (Masse: 22 m x 12 m x 5.8 m) ungeeignet, da sie bei weitem nicht der geforderten „Magglinger-Norm“ (Masse: 28 m x 16 m x 7 m) entspricht. Zudem steht auch eine energetische Sanierung an.

Planungsverfahren

Die notwendige Planung für den Neubau einer Turnhalle wurde, nachdem die Gemeindversammlung vom 29. November 2018 einen Planungskredit in der Höhe von CHF 285‘000 bewilligte, mittels einer Gesamtleistungsanbietersubmission (GLA-Submission) in Angriff genommen. Dieses Verfahren wurde gewählt, da in möglichst kurzer Zeit und trotzdem mit grösstmöglicher Sicherheit des Bauherrn verschiedene Ideen eingebracht werden können, die danach raschmöglichst und direkt umgesetzt werden können. Die Durchführung des Verfahrens erfolgte zweistufig und beinhaltete Elemente eines Architekturwettbewerbs sowie einer Totalunternehmersubmission. Begleitet wurde das Verfahren von einer durch den Gemeinderat eingesetzten Planungs- und Projektkommission, welche, verstärkt durch externe Fachpersonen, die Funktion einer Wettbewerbsjury wahrgenommen hat. In der Kommission waren neben Vertretern des Gemeinderates auch Vertreter der Schulpflege, des Sportvereins, der Abteilung öffentliche Liegenschaften und der Finanzkommission eingebunden. Zudem wurde die Planungs- und Projektkommission durch drei Architekten (Fachjury) begleitet und durch die Firma Landis AG Bauingenieure + Planer als Bauherrenberatung unterstützt.

An der Projektpräsentation vom 24. September 2019 stellten die vier ausgewählten Teams ihre definitiven Projekte der Planungs- und Projektkommission vor. Die Kommission nahm die Jurierung der Projekte aufgrund der bereits im Vorfeld definierten und in den Ausschreibungsunterlagen kommunizierten Zuschlagskriterien vor und stellte dem Gemeinderat den Antrag, den Auftrag für das Gesamtleistungsangebot, unter Vorbehalt der Genehmigung des Baukredites durch die Gemeindeversammlung, der Firma ERNE AG Holzbau, Laufenburg, zu vergeben.

Bestehende Turnhalle

Was passiert mit der „alten“ Turnhalle? Diese wird nicht abgerissen, sondern soll für den künftigen Raumbedarf der Schule zur Verfügung gestellt werden. In einer ersten Phase wurde jedoch die Gesamtleistungssubmission für das Erstellen einer neuen Turnhalle durchgeführt. Dies ermöglicht eine spätere Umnutzung der bestehenden Turnhalle im Schulhaus 1. In einer zweiten Phase soll eine Arbeitsgruppe das Konzept für die Umnutzung der alten Turnhalle ausarbeiten, um den Baukredit an der Gemeindeversammlung im Sommer 2021 der Bevölkerung zu unterbreiten.

Dringender Handlungsbedarf besteht im Bereich Kindergarten. Als Lösungsidee von Seiten des Gemeinderates wurde angedacht, die alte Turnhalle mit einem Zwischenboden zu versehen und die untere Ebene für zwei Kindergarten-Abteilungen zu nutzen. Die freiwerdenden Räume in den Schulhäusern 1 und 2 könnten als Fachzimmer und Gruppenraum umfunktioniert werden. Die obere Ebene der alten Turnhalle würde für später benötigte Schulraumerweiterung zur Verfügung stehen.

Für die Erarbeitung der entsprechenden Planung ist im Budget 2020 ein Betrag von CHF 75‘000 aufgenommen worden. Mit diesem Kredit sollen die notwendigen Grundlagen erstellt werden, damit der Gemeindeversammlung vom Sommer 2020 ein Projektierungskredit zur Genehmigung unterbreitet werden kann. Gemeinderat und Schulpflege streben an, dass die Umnutzung der bestehenden Turnhalle auf Beginn des Schuljahres 2022/2023 dem Betrieb übergeben werden kann. Dieser Zeitplan ist zwar sehr sportlich, wird aber als realistisch eingeschätzt.

Zukunft

Die Hochrechnungen bezüglich Anzahl Kinder zeigt, dass sich die Anzahl Kindergärtler und Primarschüler bei ca. 300 Kindern einpendeln wird. Die Schulraumplanung ergibt, dass die geplante Turnhalle den Bedarf langfristig abdecken wird, da künftig sämtliche Klassen doppelt geführt werden müssen. Dies ergibt 4 Kindergartenklassen sowie 12 Abteilungen von Primarschulklassen. Gleichzeitig hat sich jedoch erwiesen, dass die alte Turnhalle, welche als Reserve gedacht war, bereits in absehbarer Zeit für Schulraum genutzt werden wird.

Auch seitens Vereine und Veranstalter würde die neu geplante Halle den Bedarf langfristig abdecken. Die Spielfeldgrössen erlauben auch grössere Sportveranstaltungen. Kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art können in der neuen Halle inklusive Kulturbereich stattfinden. Für kleinere Veranstaltungen bietet sich nach wie vor die Aula des Mehrzweckgebäudes Schule (MGS) an, die nach der Aufhebung des Mehrzweckraums im Schulhaus 2 auch durch die Schule verstärkt genutzt wird (Elternabende, Fortbildungen, Musikgrundschule etc.)

Neubau

Die Firma ERNE AG Holzbau, Laufenburg, hat im Rahmen der Gesamtleistungsanbietersubmission das Neubauprojekt wie folgt beschrieben:

An der Grundkonzeption der Schulanlage wird festgehalten, alle Anlageteile bleiben erhalten. Unter dieser Prämisse bleibt als Standort für die neue Halle nur die Hangkante nordwestlich der Sportanlage übrig. Ohne massive Eingriffe in den Bestand bleibt wohl auch keine andere Wahl. Also eine Verlegenheitslösung? Nein: Ein wichtiges Merkmal der Anlage sind die in unterschiedlichen Zeiten realisierten Bauten mit unterschiedlichen Nutzungen. Die Bauten bilden trotz ihrer Differenziertheit ein Ganzes, denn alle Bauten reagieren mit Respekt aufeinander, lassen sich genügend Freiraum. Mit der Setzung der neuen Halle wird dieses Muster weitergespielt und mit dem Zugang über den Spielplatz beim Mehrzweckgebäude wird die Halle auch konsequent an der vorhandenen Erschliessungsachse angedockt.

Die neue Turnhalle

Die Halle gliedert sich in den eigentlichen Hallenbereich mit Turnhalle, Bühne und Eingangs-/Foyer-Bereich und den unter dem Sportplatz angeordneten Nebenbau mit Garderoben, Geräteraum usw. Die Halle wird so in die Hangkante eingebettet, dass diese gegenüber der Schulanlage und den Spiel- und Sportplätzen als dezenter eingeschossiger Bau die Massstäblichkeit des Bestandes aufnimmt, auf der Hangseite hingegen als markanter Körper, der selbstbewusst in Erscheinung tritt und so der Schulanlage ein Gesicht zum Tal gibt.

Über den umgestalteten Spielplatz beim Mehrzweckgebäude Schule erreicht man den Eingang zur neuen Turnhalle. Vom Eingang, der als Galerie inszeniert wird, erhält man erste Einblicke in die Halle, der Eingang wird auch als Garderobe für Publikumsanlässe genutzt. Über eine grosszügige Treppenanlage erreicht man das Foyer, den Pausen- und Vorraum zur Halle sowie die rückwärtig angeordneten Sportlergarderoben, die WC-Anlagen, der Geräteraum, die Bühne und die notwendigen Nebenräume. Direkt am Foyer liegt auch die Küche, mit Ausgabestellen zu Halle und Foyer.

Die grosszügige talseitige Verglasung und die Oberlichtbänder auf der Bergseite im Trägerbereich, führen zu einer ausgewogenen natürlichen Belichtung der Halle. Die Bühne wird mit der notwendigen Bühnentechnik ausgerüstet. Mit wenigen Massnahmen kann der Raum für Zusatznutzungen bereitgestellt werden. Die Anlieferung für grosse Bühnenelemente erfolgt am einfachsten über die Halle, kleinere Güter können über den internen Korridor oder den aussen liegenden Serviceweg transportiert werden.

Konstruktion und Materialisierung

Das untere Niveau, die Sportebene, liegt mehrheitlich unter Terrain und wird als Massivbau in Beton erstellt. Der ganze Hallentrakt wird als Holzbau mit einer Tragkonstruktion mit Brettschichtträgern ausgeführt. Wände und Decke der Turnhalle sind als vorfabrizierte Holzelemente konstruiert, die unter kontrollierten Bedingungen in Werkhallen auf elektronisch gesteuerten Produktionsstrassen gefertigten Elemente sind von sehr hoher Qualität und Massgenauigkeit. Die Materialisierung leitet sich konsequent aus der Konstruktion ab. Die Oberflächen in der Turnhalle, Topakustikelemente an der Decke, teilweise gelochte Dreischichtplatten an den Wänden, schaffen eine einheitliche, angenehme Atmosphäre im Raum und ermöglichen eine optimale Raumakustik. Die rückwärtigen Räume, Garderoben, sanitäre Anlagen, Erschliessung, Geräteraum usw. sind weitgehend roh belassen, nur für die Verbesserung der Akustik werden örtlich Akustikpanelen an der Decke vorgesehen. Die Wände in Dusche und WC erhalten keramische Plattenbeläge, die Böden einen PU-Belag und in der Turnhalle ist ein kombielastischer Sportboden vorgesehen. Die hinterlüftete Fassadenverkleidung wird vom Mehrzweckgebäude mit seiner vorvergrauten Holzschalung abgeleitet. Zusammen mit den Verglasungen und durch den Wechsel von horizontaler und vertikaler Lattung entsteht eine spannungsvolle und wohlproportionierte Fassade.

Umgebung

Die neue Turnhalle wird in den natürlichen Hangverlauf östlich der Aussensportanlagen geschoben. Leichte Anpassungen an der Topographie sind nur im Anlieferungsbereich und für die Ebene der neuen Kugelstossanlage notwendig. Die Weitsprunganlage wird Richtung Südosten verlegt. Der Spielplatz beim Mehrzweckgebäude wird so angepasst, dass ein grosszügiger Zugang zur Haupterschliessungsachse entsteht. Die Raumhöhe der untergeschossigen Nebenräume wurde reduziert, die Erdüberdeckung konnte so erhöht werden, zusätzlich werden unter Baumpflanzungen Aufschüttungen erstellt. Auf dem Niveau der Halle, wird ab dem Schulweg ein weiterer Zugang angeboten über den auch die Anlieferung für Halle und Bühne erfolgt.

Bestehende Landschaftselemente wie die Ballfang-Hecke werden ergänzt, die Bepflanzung auf dem Areal wird im gleichen Stil komplettiert, die Kanzel über der Pumpstation bleibt erhalten, darüber wird der Aussenraum für Sportgeräte und eine Überdachung als Witterungsschutz erstellt. So entsteht an attraktiver Lage eine gedeckte Pausenhalle. Entlang des Schulwegs ist eine Steinkorbmauer notwendig, diese wird bewachsen und fügt sich dezent in die Situation ein.

Wärmeerzeugung

Die bestehenden Schulhausbauten werden heute bereits durch Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Unterstützung durch den Heizölkessel im Schulhaus 1 mit erneuerbarer Wärme versorgt. Die Wärmeerzeugung weist aktuell noch eine ungenutzte Leistungsreserve auf. Die Wärme- und Brauchwarmwasserversorgung des Neubaus der Turnhalle erfolgt ab der bestehenden Heizzentrale im Schulhaus 1. Damit kann Wärme von den bestehenden Wärmepumpen genutzt werden. Nur bei hoher Last, d.h. tiefen Aussentemperaturen, wird das Schulhaus 1 und damit dann auch die neue Turnhalle auf Heizölbetrieb umgeschaltet.

Raumprogramm

Der Neubau wird eine Geschossfläche von 1‘833 m2, sowie ein Gebäudevolumen von 12‘180 m3 aufweisen. Das vorgesehene Raumprogramm der neuen Turnhalle sieht zusammengefasst folgende Nutzungen vor:

Untergeschoss

- Turnhalle, welche in 2 Hallenhälften unterteilbar ist	609 m2

- Bühne, Vereinsraum	131 m2

- Stuhl-/Tischlager, Künstlergarderobe	40 m2

- Geräteraum	83 m2

- Regenerierküche	32 m2

- Eingangsbereich, Foyer	179 m2

- Technikraum	59 m2

- 4 Umkleidekabinen mit Duschen à 43.68 m2	175 m2

- 2 Lehrergarderoben à 26.96 m2	54 m2

- WC-Anlagen	47 m2

Erdgeschoss

- Eingangsbereich/Tribüne	82 m2

- Aussengeräteraum	20 m2

- Aussenmaterialraum	19 m2

- Gedeckter Aussenraum	89 m2

Baukredit

Als Grundlage dient das von der ERNE AG Holzbau, Laufenburg, eingereichte Gesamtleistungsangebot:

| BKP-Position |  |  | Kosten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Grundstück |  | CHF | 0 |
| 1 | Vorbereitungsarbeiten |  | CHF | 508‘500 |
| 2 | Gebäude |  | CHF | 6‘580‘000 |
| 4 | Umgebung |  | CHF | 591‘500 |
| 5 | Baunebenkosten |  | CHF | 112‘800 |
| 9 | Ausstattung |  | CHF | 983‘200 |
| Zwischentotal exkl. MwSt. |  |  | CHF | 8‘776‘000 |
| Reserve Unvorhergesehenes (3%) |  |  | CHF | 263‘280 |
| Brutto exkl. MwSt. |  |  | CHF | 9‘039‘280 |
| Mehrwertsteuer 7.7% |  |  | CHF | 696‘025 |
| Baubewilligungsgebühren |  |  | CHF | 14‘500 |
| Anschlussgebühren (Wasser/Abwasser) |  |  | CHF | 157‘500 |
| Rundung |  |  | CHF | 2‘695 |
| Total |  |  | CHF | 9‘910‘000 |

Die Kreditsumme entspricht dem Stand des Zürcher Baukostenindex (Wohnbaukosten, Basis 1. April 2017) vom 1. April 2018 (100.2) und erhöht sich um eine allfällige Teuerung.

Der am 29. November 2018 von der Gemeindeversammlung gesprochene Projektierungskredit in der Höhe von CHF 285‘000 ist in diesen Kosten nicht enthalten und wird separat abgerechnet.

Der von der Firma ERNE AG Holzbau offerierte Werkpreis stellt ein Kostendach mit offener Abrechnung dar. Die Firma ERNE AG Holzbau, Laufenburg, hat über sämtliche Arbeitsgattungen und Vergaben offen zu legen, zu welchem Preis und an welchen Unternehmer diese vergeben wurden. Der Gesamtleistungsanbieter trägt somit das Risiko allfälliger Mehrkosten durch fehlenden Vergabeerfolg oder falscher Kalkulation selber. Bei einer Unterschreitung des Kostendachs durch Vergabeerfolg oder Optimierung wird der Erfolg zu je 50% auf Anbieter und Bauherrschaft aufgeteilt.

Option Minergie / nachhaltiges Bauen

Der Minergie-Standard ist ein freiwilliger Baustandard, der den rationellen Energieeinsatz und die breite Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensqualität und Senkung der Umweltbelastung ermöglicht. Insbesondere werden erhöhte Anforderungen an die Grenzwerte der U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient, mit dem im Hausbau die Wärmedämmung angegeben wird) der Gebäudehülle gestellt. Durch die höheren Anforderungen müssen die einzelnen Bauteile respektive der Dämmperimeter angepasst werden. Zudem wird die Lieferung und Montage einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) offeriert, welche mit Aufwendungen von CHF 185‘000 in der Option Minergie eingerechnet ist.

Für die Erreichung des Minergie-Standards des Neubaus sind zusätzliche Kosten von CHF 355‘000 für die „Verbesserung“ der Gebäudehülle sowie die Lieferung und Montage der PV-Anlage veranschlagt.

Die Erstellung einer alternativen Wärmeerzeugung ist hier nicht vorgesehen, da das gesamte Gebäude über die bestehenden Heizungsanlagen der Schulanlagen bedient werden soll. Gemäss Minergie Produkterglement ist eine Spitzenlastabdeckung von maximal 30% des jährlichen Gesamtenergiebedarfs über den Heizölbetrieb zulässig. Daher ist keine zusätzliche Wärmeerzeugung von Nöten.

Für die Gewerke Heizung, Lüftung und Sanitär gibt es keine Mehrkosten, da die Turnhalle auch bei ohne Minergie mit einer Lüftungsanlage mit Lufterhitzer ausgerüstet werden soll.

Der Gemeinderat empfiehlt, die Option „Minergie-Standard“ für den Turnhallenneubau anzunehmen.

| Minergie-Option | Kosten |  |
| --- | --- | --- |
| Aussenwand Holzbau (Mineralwolle) | CHF | 30‘000 |
| Verglasung (3-fach Verglasung) | CHF | 45‘000 |
| Bedachungsarbeiten (Dämmung EPS 15) | CHF | 12‘000 |
| Aussenwand-/Boden- und Dachaufbau Massivbau | CHF | 54‘000 |
| Lieferung und Montage PV-Anlage | CHF | 185‘000 |
| Zwischentotal exkl. MwSt. | CHF | 326‘000 |
| Mehrwertsteuer 7.7% | CHF | 25‘102 |
| Rundung | CHF | 3‘898 |
| Total | CHF | 355‘000 |

Auswirkungen Finanzlage

Die Einwohnergemeinde Bergdietikon konnte seit dem Jahr 2013 sämtliche Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren. Aktuell (Stand 1. Oktober 2019) verfügt die Gemeinde über rund 4 Mio. Franken flüssige Mittel. Für die Realisierung des Turnhallenneubaus inklusive der Option Minergie werden 10.265 Mio. Franken benötigt. Um die Finanzierung zu gewährleisten, muss Fremdkapital aufgenommen werden.

Es sind verschiedene Faktoren, die die Liquidität, das Eigenkapital und das Nettoguthaben respektive die Nettoschuld beeinflussen. In die Hochrechnungen sind die Senkung des Steuerfusses, die Veräusserung von gemeindeeigenem Land (Rai und Hintermatt), der Neubau der Turnhalle und die Umnutzung der bestehenden Turnhalle, diverse Strassensanierungsprojekte und Sanierungen an Gebäuden eingeflossen.

Das aktuelle Nettoguthaben je Einwohner von CHF 2‘679 bewegt sich durch die genannten Einflussfaktoren bis ins Jahr 2029 zu einer Nettoschuld je Einwohner von CHF 3‘835. Die vom Kanton empfohlene Grösse dieser Kennzahl liegt zwischen CHF 2‘500 und CHF 5‘000 Nettoschuld je Einwohner.

Der Eigenkapitaldeckungsgrad von aktuell über 380% verringert sich unter dem Einfluss der genannten Faktoren auf 284%, was immer noch ein vorzüglicher Wert ist, gilt doch jeder Wert über 100% als hoch.

Finanzierung und Folgekosten

Gemäss § 90g des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (GG) sind die Folgekosten in den Erwägungen zum Beschluss zu umschreiben. Folgekosten von Verpflichtungskrediten und anderen Finanzbeschlüssen gehören in die Erfolgsrechnung. Abhängig von der Art der Investition, sind Kapital-, Betriebs- und/oder Personalfolgekosten zu berücksichtigen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Neubaus der Turnhalle wird zum Teil mit Fremdmitteln erfolgen. Da gemäss dem Finanzplan für die kommenden zehn Jahre noch weitere Projekte, wie sie bereits in den allgemeinen Informationen aufgezählt werden, anstehen, wird die Gemeinde bis zum Ende der Planperiode mit voraussichtlich CHF 7,5 Mio. Fremdkapital zu rechnen haben.

Kapitalfolgekosten

Die Berechnung, basierend auf dem Kapitel 3.4.5 aus dem Handbuch Rechnungswesen Gemeinden des Kantons Aargau, ergibt eine theoretische jährliche Zinsbelastung für den Neubau der Turnhalle von CHF 77‘000. Dazu wird die Hälfte der Nettoinvestitionsausgabe multipliziert mit dem aktuell gültigen hypothekarischen Referenzzinssatz (CHF 10‘265‘000 / 2 * 1,5% = CHF 77‘000).

Der Gemeinde stehen heute verschiedene Anbieter für die Finanzierung zur Auswahl. Neben den Banken und der Postfinance bieten unter anderem auch der Kanton Aargau, die Schweizerische Unfallversicherung (SUVA) sowie Online-Plattformen Darlehen für Gemeinden an. Aktuell sind die Zinssätze deutlich unter dem hypothekarischen Referenzzinssatz, was eine günstigere Finanzierung erwarten lässt.

Der Entscheid, wie die Finanzierung lanciert wird, hängt von den noch einzuholenden Angeboten ab. Angebote werden durch die Geldgeber nur kurzfristig gemacht, da sich der Markt laufend bewegt. Der entgehende Zinsertrag durch die Verwendung der flüssigen Mittel für die Investition ist bei der heutigen Zinssituation vernachlässigbar. Aktuell werden der Gemeinde auf ihren Guthaben keine Zinsen vergütet. Im Gegenteil, es drohen sogar Negativzinsen.

Abschreibungen

Die Abschreibungsdauer für Gebäude beträgt 35 Jahre, für Plätze 40 Jahre und für Ausstattungen 5 Jahre. Die Anlagen werden ab dem Folgejahr nach der Inbetriebnahme abgeschrieben. Der jährliche Abschreibungsbedarf für den Neubau der Turnhalle beläuft sich für die Jahre 2022 – 2026 auf CHF 479‘500, für die Jahre 2027 – 2056 auf CHF 259‘600 und ab 2057 – 2061 auf CHF 16‘000.

Betriebsfolgekosten

Betriebsfolgekosten ohne Personalaufwand werden in Prozenten der Bruttoinvestitionskosten ab Inbetriebnahme berechnet. Gemäss dem Handbuch Rechnungswesen HRM2 der Gemeinden wird bei Hochbauten mit 2% der Bruttoinvestitionskosten gerechnet, was jährlich rund CHF 198‘000 entspricht.

Personalfolgekosten

Die Personalfolgekosten sind individuell von der Gemeinde aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse zu berechnen. Gemäss Berechnungen der Firma BereSoft AG, Zeitermittlung für den Unterhalt von Liegenschaften, ist aufgrund der vorhandenen Planungsgrundlagen mit einem Personalaufwand von ca. 90 Stellenprozenten zu rechnen.

Stellungnahme Schulpflege

Die Schulpflege empfiehlt den Kredit zu genehmigen und somit dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen.

Das Fach Bewegung und Sport ist integraler Bestandteil des Lehrplanes im Kanton Aargau und wird auch im neuen Lehrplan nicht an Bedeutung verlieren. Es geht deshalb aus Sicht der Schulpflege nicht nur um einen Wunsch sondern um die Notwendigkeit, die nötige Infrastruktur für einen angemessenen Unterricht zur Verfügung zu stellen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in Bergdietikon unterrichtet werden, hat stark zugenommen. Noch vor 10 Jahren waren es 120 Kinder, heute sind es mehr als 250. Aufgrund der heute schon bekannten Geburten ist von weiterem Wachstum hin zu rund 300 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2024/25 auszugehen. Steigende Schülerzahlen führen zu zusätzlichen Klassen. Gemäss Stundentafel des Kantons Aargau sind pro Klasse (Primarstufe) drei Turnstunden pro Woche zu erteilen. Zusätzlich sollten ebenfalls die Kindergartenkinder die Möglichkeit haben, sich in der Turnhalle zu bewegen und ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Die maximale Auslastung der Turnhalle ist bereits heute erreicht, so dass auf Aktivitäten im Freien oder auf das Zusammenlegen von Klassen im Turnunterricht ausgewichen werden muss. Dies ist jedoch nur bis zu einem gewissen Grad möglich und stellt offensichtlich keine nachhaltige Lösung dar.

Dass der Schulbetrieb die Turnhalle in diesem Ausmass auslastet führt letztlich auch zu Schwierigkeiten und Einschränkungen in Zusammenhang mit anderen Nutzungen etwa durch Vereine. Im Rahmen der bisherigen Planungsarbeiten wurde darauf geachtet, dass die neue Turnhalle nicht nur für Sport sondern auch für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe genutzt werden könnte. Auch davon würde die Schule profitieren können (z.B. bei Informations- oder Schulabschluss-Veranstaltungen).

Die Schulpflege war in der Projektierungskommission vertreten und konnte sich entsprechend einbringen. Die Schulpflege ist der Überzeugung, dass der Gemeindeversammlung ein vernünftiger Baukredit vorgelegt wird und der geplante Neubau grossen praktischen Nutzen bringen würde.

Stellungnahme Finanzkommission

Im Jahre 1967 konnte das neue Schulhaus 1 gemeinsam mit der Turnhalle bezogen werden. Nach verschiedenen Renovationen in den Jahren 1982 und 1993, wurde 2004 letztmals ein Verpflichtungskredit für die Renovation der in die Jahre gekommenen Turnhalle genehmigt. Die Notwendigkeit sowie die Dringlichkeit für den Bau einer neuen Turnhalle wird von der Finanzkommission als gegeben angesehen.

Als beratendes Mitglied der Projektierungskommission begleitete die Finanzkommission den Projektfindungsprozess von Beginn an. Nach der detaillierten Begutachtung von vier eingegangenen Projekten, sieht die Finanzkommission das nun ausgewählte Projekt als das beste mit dem ausgeglichensten Preis-Leistungsverhältnis an. Mit Kosten von CHF 9,91 Mio., wovon rund 16% auf den Kulturteil entfallen, stehen die Kosten im Mittelfeld der eingegangen Offerten. Die Höhe des Preises wird insbesondere durch die schwierige und herausfordernde Lage des Baugrundstücks und dem entsprechend nötigen Aushub erklärt.

Für eine rasche und effiziente Umsetzung des Projektes empfiehlt die Finanzkommission dem Antrag des Gemeinderates zu folgen.

Zusammenfassung

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass es sich für unsere Gemeinde um eine sehr grosse Investition handelt, jedoch muss die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben notwendige Infrastruktur bereitgestellt werden können. Mit dem vorliegenden Projekt kann der Raumbedarf abgedeckt und für den zukünftigen Schulbetrieb sichergestellt werden. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dem vorliegenden Kreditbegehren ein Projekt realisiert werden kann, das den Bedürfnissen entspricht und aus Kosten-/Nutzensicht optimal auf die künftigen Anforderungen ausgerichtet ist.

III. Entscheid

1.	Der Gemeindeversammlung vom 28. November 2019 wird ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 9'910'000 für den Neubau der Turnhalle, zuzüglich der ausgewiesenen Teuerung, beantragt.

2.	Als Option wird der Gemeindeversammlung beantragt, dem Verpflichtungskredit für die Option „Minergie“ in der Höhe von CHF 355‘000 für die neue Turnhalle, zuzüglich der ausgewiesenen Teuerung, zuzustimmen.

PA an

    - Landis AG, Bauingenieure + Planer, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil

    - Mitglieder Planungs- und Projektkommission Turnhalle (mit Stimmrecht 4)

    - Mitglieder Planungs- und Projektkommission Turnhalle (ohne Stimmrecht 4)

    - Finanzkommission (3)

    - Gemeindeversammlung (Vorbereitung)

    - Abteilung Bau und Planung

    - Abteilung öffentliche Liegenschaften

    - Abteilung Finanzen

GEMEINDERAT  BERGDIETIKON

Gemeindeammann	Gemeindeschreiber
						
						
						Ralf Dörig			Patrick Geissmann